TÀI LIỆU PHÂN TÍCH IT BA

Phần mềm quản lý sản xuất nông trại AKF

Bản sửa lỗi tiếng Việt - 12/06/2026

Nguồn phân tích: C:\Users\SE-HiepNM\akf-farm\docs\superpowers\specs\2026-06-12-akf-farm-design.md

Ngày lập bản phân tích: 12/06/2026

Trạng thái: Bản nháp tiếng Việt để chốt phạm vi, backlog và tiêu chí nghiệm thu trước khi code.

# 1. Tóm tắt điều hành

Spec ngày 12/06/2026 đã xác định hướng triển khai rõ ràng: dùng ERPNext v15 và Frappe Framework làm nền tảng lõi, toàn bộ tùy biến nằm trong custom app akf_farm, chạy thử bằng Docker trên máy Windows hiện tại trước khi đưa lên VPS.

Về góc nhìn IT BA, tài liệu đã đủ cơ sở để chuyển sang bước chốt backlog Giai đoạn 1, nhưng chưa nên bắt đầu code khi các dữ liệu vận hành bắt buộc vẫn còn thiếu: danh sách block thực tế, danh sách tổ sản xuất, SOP/định mức kỹ thuật, thiết bị điện thoại hiện trường, tình trạng sóng 4G, cách tính công và người quản trị nội bộ sau bàn giao.

Khuyến nghị chính:

Giữ Giai đoạn 1 là MVP vận hành thật, không kéo kho vật tư, chấm công hoàn chỉnh, mùa vụ tự động và QA chi tiết vào bản đầu.

Chốt câu trả lời nhóm A trong spec trước khi code.

Làm pilot 1 zone trong 2-4 tuần trước khi mở toàn bộ 25 block.

Xem PWA hiện trường, offline queue, ảnh bắt buộc và phân quyền theo tổ/zone là tiêu chí nghiệm thu bắt buộc.

# 2. Bối cảnh và mục tiêu nghiệp vụ

## 2.1. Bối cảnh

AKF cần hệ thống quản lý sản xuất nông trại theo cấu trúc vùng trồng gồm 5 zone và 25 block. Hoạt động chính cần số hóa gồm giao việc, theo dõi tiến độ, ghi nhật ký hiện trường, chụp ảnh minh chứng, nghiệm thu, dashboard vận hành và chuẩn bị nền dữ liệu cho kho, mùa vụ, chấm công, truy xuất nguồn gốc ở các giai đoạn sau.

## 2.2. Mục tiêu nghiệp vụ

| Mã | Mục tiêu | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- |
| BO-01 | Số hóa cấu trúc vùng trồng | 100% zone/block có hồ sơ điện tử |
| BO-02 | Chuẩn hóa giao việc hằng ngày | Lệnh việc có block, tổ phụ trách, ngày thực hiện, trạng thái |
| BO-03 | Thu thập nhật ký hiện trường đáng tin cậy | Nhật ký có người làm, khối lượng, ảnh, thời gian và GPS nếu có |
| BO-04 | Kiểm soát tiến độ và việc quá hạn | Dashboard hiển thị hoàn thành, quá hạn, trả lại theo zone/block/tổ |
| BO-05 | Giảm phụ thuộc vào giấy tờ | Có PWA hiện trường nhưng vẫn in được phiếu A4/A5 trong giai đoạn chuyển đổi |
| BO-06 | Tạo nền cho mở rộng ERP | Sẵn sàng mở kho, QA, chấm công, mùa vụ, truy xuất, IoT, kế toán ở giai đoạn sau |

# 3. Phạm vi triển khai

## 3.1. Phạm vi Giai đoạn 1 - MVP

| Nhóm chức năng | Mô tả | Ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| Cấu trúc vùng trồng | Farm Zone, Farm Block, hồ sơ block, danh sách/lưới 5x5 | Must |
| Thư viện đầu việc | Task Template, SOP, định mức công/vật tư, checklist mẫu | Must |
| Lệnh việc | Tạo thủ công hoặc hàng loạt theo zone, gán tổ, ngày, ưu tiên, trạng thái | Must |
| Phiếu in | Print Format A4/A5 cho phiếu giao việc | Must |
| PWA hiện trường | Việc hôm nay, chi tiết việc, bắt đầu/hoàn thành, ghi nhật ký, ảnh bắt buộc | Must |
| Offline queue | Lưu nháp nhật ký và ảnh bằng IndexedDB khi mất mạng, đồng bộ khi có mạng | Must |
| Dashboard cơ bản | Hoàn thành hôm nay, việc quá hạn, block có hoạt động, việc trả lại/quá hạn | Should |
| Phân quyền | 7 vai trò, giới hạn theo zone/tổ, audit bằng Version log | Must |

## 3.2. Ngoài phạm vi Giai đoạn 1

Kho vật tư chi tiết.

Chấm công hoàn chỉnh và xuất lương.

Nghiệm thu QA checklist chi tiết.

Lịch mùa vụ tự sinh việc.

Cảnh báo nâng cao và báo cáo chi phí.

QR truy xuất nguồn gốc, IoT, GIS, camera, AI nhận diện lỗi.

Kế toán, chế biến, tiêu thụ và các phân hệ ERP mở rộng.

## 3.3. Phạm vi Giai đoạn 2

| Nhóm | Nội dung | Điều kiện cần |
| --- | --- | --- |
| Kho vật tư | Material Request, Stock Entry, batch/hạn dùng, đối chiếu xuất - dùng - định mức | Danh mục vật tư, kho, định mức, người duyệt |
| Nghiệm thu QA | Field Inspection kéo checklist từ Task Template, đạt/không đạt, trả lại Work Order | Checklist kỹ thuật đã chốt |
| Chấm công | Labor Attendance sinh từ Field Log, trưởng sản xuất duyệt, xuất Excel | Chốt cách tính công |
| Chu kỳ mùa vụ | Crop Cycle, Crop Cycle Template, sinh Work Order nháp theo mốc | SOP mùa vụ gấc/sâm |
| Cảnh báo và báo cáo | Quá hạn, thiếu dữ liệu, tồn kho thấp, báo cáo tuần/mùa vụ/chi phí | Đơn giá công/vật tư |

## 3.4. Phạm vi Giai đoạn 3

QR và truy xuất nguồn gốc qua Harvest Batch.

Tích hợp cân điện tử.

Bản đồ GIS bằng Leaflet và GeoJSON.

Cảm biến ẩm đất, trạm thời tiết qua MQTT hoặc REST.

Camera dạng liên kết xem, không lưu video trong ERPNext.

Dự báo năng suất sau khi có dữ liệu sạch từ 2-3 vụ.

AI nhận diện lỗi qua ảnh sau khi có kho ảnh thật đã gán nhãn.

Bảo trì tài sản, tài chính, chế biến và tiêu thụ nếu công ty chốt mở rộng.

# 4. Tác nhân và vai trò

| Vai trò | Nhu cầu chính | Ghi chú phân quyền |
| --- | --- | --- |
| Admin hệ thống | Cấu hình hệ thống, người dùng, role, dữ liệu nền, backup | Toàn quyền; cần xác định người nội bộ phụ trách |
| Giám đốc/Chủ đầu tư | Xem dashboard, KPI, tiến độ, rủi ro, báo cáo tổng hợp | Xem toàn bộ dữ liệu |
| Trưởng sản xuất | Tạo/giao lệnh việc, theo dõi tiến độ, xử lý quá hạn/trả lại | Thao tác theo phạm vi được giao |
| Giám sát zone | Duyệt/trả lại việc, kiểm tra nhật ký, theo dõi zone phụ trách | Chỉ xem/duyệt trong zone được phân quyền |
| Tổ trưởng | Xem việc hôm nay, bắt đầu/hoàn thành, ghi nhật ký, chụp ảnh | Chỉ thấy việc của tổ mình |
| Thủ kho | Giai đoạn 2 quản lý xuất kho, tồn kho, batch/hạn dùng | Ngoài phạm vi Giai đoạn 1 |
| Kế toán | Nhận dữ liệu công, vật tư, chi phí để tính lương/chi phí | Tính lương nằm ngoài phạm vi hệ thống |

# 5. Yêu cầu chức năng Giai đoạn 1

| ID | Yêu cầu | Mô tả | Ưu tiên | Tiêu chí chấp nhận |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-001 | Quản lý Farm Zone | Tạo/sửa/xem 5 zone, dùng zone để lọc dữ liệu, dashboard và phân quyền | Must | Zone hiển thị đúng trong danh sách, dashboard và các form liên quan |
| FR-002 | Quản lý Farm Block | Quản lý 25 block với diện tích, loại đất, độ dốc, nguồn nước, thoát nước, tình trạng giàn, mật độ gấc/sâm, ảnh sơ đồ, GPS | Must | Mỗi block có hồ sơ đầy đủ và liên kết được Work Order/Field Log |
| FR-003 | Hiển thị lưới block 5x5 | Người dùng văn phòng xem danh sách block dạng lưới có trạng thái | Should | Lọc theo zone/trạng thái, trạng thái dễ hiểu |
| FR-004 | Quản lý Work Team | Quản lý tổ sản xuất và danh sách thành viên | Must | Work Order gán được cho tổ; tổ trưởng chỉ thấy việc của tổ mình |
| FR-005 | Quản lý Task Template | Tạo thư viện đầu việc chuẩn kèm SOP, định mức công/vật tư và checklist | Must | Chọn template khi tạo Work Order, checklist/định mức được kéo sang phiếu |
| FR-006 | Nạp dữ liệu đầu việc mẫu | Có tối thiểu khoảng 15 đầu việc mẫu cho gấc và sâm | Should | Dữ liệu mẫu có thể chỉnh sau khi chủ đầu tư xác nhận SOP |
| FR-007 | Tạo Work Order thủ công | Trưởng sản xuất tạo lệnh việc cho block, chọn đầu việc, tổ, ngày, ưu tiên | Must | Lệnh lưu với trạng thái Chưa làm và hiển thị cho đúng tổ |
| FR-008 | Tạo Work Order hàng loạt | Tạo nhiều lệnh việc theo zone/block | Should | Có bước kiểm tra trước khi tạo hàng loạt |
| FR-009 | Quản lý trạng thái Work Order | Luồng: Chưa làm -> Đang làm -> Chờ nghiệm thu -> Hoàn thành hoặc Trả lại | Must | Không cho nhảy trạng thái trái luồng nếu không có quyền |
| FR-010 | Tự đánh dấu quá hạn | Scheduled job hằng đêm đánh dấu hoặc lọc việc quá hạn | Must | Việc quá hạn xuất hiện trên dashboard/danh sách |
| FR-011 | In phiếu giao việc | Sinh phiếu A4/A5 từ Work Order | Must | Phiếu có mã phiếu, zone/block, việc, tổ, vật tư, checklist, chữ ký |
| FR-012 | PWA Việc hôm nay | Tổ trưởng đăng nhập trên điện thoại để xem việc trong ngày | Must | Chỉ hiển thị việc thuộc tổ/zone được phân quyền |
| FR-013 | PWA Chi tiết việc | Tổ trưởng xem checklist/SOP ngắn, bấm Bắt đầu/Hoàn thành | Must | Thao tác ít nút, dùng tốt trên Android |
| FR-014 | Ghi nhật ký hiện trường | Field Log ghi người làm, giờ, khối lượng, ghi chú, ảnh bắt buộc, GPS/timestamp nếu có | Must | Không cho gửi nhật ký thiếu ảnh |
| FR-015 | Offline queue | Mất mạng thì nhật ký và ảnh lưu nháp bằng IndexedDB, có mạng thì đồng bộ | Must | Tắt/bật wifi không mất dữ liệu |
| FR-016 | Nén ảnh client-side | Ảnh được nén trước khi gửi, mục tiêu 200-400KB/ảnh | Should | Ảnh đủ xem nghiệm thu, không làm treo máy yếu |
| FR-017 | Dashboard GĐ1 | Hiển thị hoàn thành hôm nay, việc quá hạn, block có hoạt động, việc trả lại/quá hạn | Should | Dashboard cập nhật sau khi Field Log/duyệt thay đổi |
| FR-018 | Phân quyền | 7 vai trò, User Permission theo zone/tổ, audit bằng Version log | Must | Tổ A không thấy việc tổ B; giám sát zone 1 không duyệt zone 2 |

# 6. Yêu cầu phi chức năng

| ID | Nhóm | Yêu cầu | Tiêu chí kiểm tra |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-001 | Dễ dùng | PWA hiện trường tối giản 5-7 nút, nhãn tiếng Việt | Người dùng hoàn thành ghi nhật ký sau đào tạo ngắn |
| NFR-002 | Hiệu năng | Danh sách việc hôm nay và form nhật ký mở nhanh trên điện thoại Android phổ thông | Thao tác chính phản hồi trong vài giây trên 4G bình thường |
| NFR-003 | Offline | Lưu nháp nhật ký và ảnh khi mất sóng, đồng bộ khi có mạng | Pass kịch bản tắt/bật wifi |
| NFR-004 | Dung lượng ảnh | Ảnh được nén, lưu private files, theo dõi tăng trưởng dung lượng | Có thống kê dung lượng ảnh theo tháng |
| NFR-005 | Bảo mật | HTTPS production, tài khoản cá nhân, mật khẩu tối thiểu | Không dùng tài khoản chung cho thao tác chính |
| NFR-006 | Phân quyền | Giới hạn dữ liệu theo role, zone và tổ | Test bằng tài khoản tổ/zone khác nhau |
| NFR-007 | Audit | Ghi nhận thay đổi nghiệp vụ quan trọng bằng Version log | Truy vết được ai sửa trạng thái/duyệt/trả lại |
| NFR-008 | Backup | bench backup hằng đêm, đẩy ra ngoài server/object storage, giữ tối thiểu 30 bản | Có quy trình restore thử |
| NFR-009 | Nâng cấp | Tùy biến nằm trong custom app akf_farm, không sửa lõi ERPNext | Có thể nâng cấp ERPNext v15 an toàn hơn |
| NFR-010 | Vận hành | Có tài liệu vận hành tiếng Việt cho admin nội bộ | Admin tự tạo user, kiểm tra backup, xử lý lỗi thường gặp |

# 7. Mô hình dữ liệu nghiệp vụ

| DocType | Giai đoạn | Vai trò nghiệp vụ | Quan hệ chính |
| --- | --- | --- | --- |
| Farm Zone | GĐ1 | Đơn vị vùng trồng, phân quyền, dashboard | 1 zone có nhiều block |
| Farm Block | GĐ1 | Hồ sơ điện tử block | Thuộc Zone, có Work Order, Field Log, Crop Cycle |
| Work Team | GĐ1 | Tổ sản xuất và thành viên | Được gán vào Work Order |
| Farm Task Template | GĐ1 | Thư viện SOP, định mức, checklist | Được chọn khi tạo Work Order |
| Farm Work Order | GĐ1 | Lệnh việc theo block/tổ/ngày/trạng thái | Thuộc Block, Team, Task Template; có Field Log |
| Field Log | GĐ1 | Nhật ký thực địa có người làm, giờ, khối lượng, ảnh, GPS | Thuộc Work Order, nguồn cho chấm công GĐ2 |
| Farm Incident | GĐ2 | Sự cố bất thường | Gắn Block/Zone, có ảnh/ghi chú |
| Crop Cycle | GĐ2 | Chu kỳ cây trồng theo block | Block có tối đa 2 cycle active |
| Crop Cycle Template | GĐ2 | Lịch mùa vụ mẫu | Sinh Work Order nháp theo mốc |
| Field Inspection | GĐ2 | Nghiệm thu QA checklist | Gắn Work Order/Field Log |
| Labor Attendance | GĐ2 | Chấm công đối soát từ Field Log | Nguồn xuất Excel cho kế toán |
| Harvest Batch | GĐ3 | Lô thu hoạch và truy xuất nguồn gốc | Gắn Block/Cycle/ngày thu/người thu |

Quan hệ lõi:

Farm Zone 1-n Farm Block 1-n Farm Work Order 1-n Field Log.

Farm Block 1-n Crop Cycle, tối đa 2 cycle active trong cùng block: gấc và sâm.

Farm Work Order n-1 Farm Task Template.

Stock Entry n-1 Farm Work Order từ GĐ2.

Field Log là nguồn dữ liệu chính cho ảnh, GPS, người làm, khối lượng, chấm công và nghiệm thu.

# 8. Luồng nghiệp vụ chính

## 8.1. Giao việc và ghi nhật ký Giai đoạn 1

1. Trưởng sản xuất tạo Work Order cho block, chọn Task Template, ngày thực hiện, tổ và mức ưu tiên.

2. Hệ thống hiển thị Work Order cho đúng tổ trưởng trên PWA Việc hôm nay.

3. Tổ trưởng mở chi tiết, bấm Bắt đầu khi triển khai ngoài hiện trường.

4. Sau khi làm xong, tổ trưởng ghi Field Log gồm người tham gia, giờ/khối lượng, ghi chú, ảnh bắt buộc và GPS nếu có.

5. Nếu mất mạng, PWA lưu nháp vào IndexedDB và đưa vào hàng đợi đồng bộ.

6. Khi có mạng, dữ liệu đồng bộ về Frappe, Work Order chuyển Chờ nghiệm thu.

7. Giám sát kiểm tra và chọn Hoàn thành hoặc Trả lại kèm lý do.

8. Dashboard cập nhật số liệu hoàn thành, quá hạn, trả lại theo zone/block/tổ.

## 8.2. Nghiệm thu Giai đoạn 1

1. Giám sát chỉ được xem và duyệt các việc thuộc zone được phân quyền.

2. Nếu nhật ký thiếu ảnh, hệ thống từ chối gửi.

3. Nếu đạt yêu cầu, giám sát chuyển Work Order sang Hoàn thành.

4. Nếu không đạt, giám sát chuyển Work Order sang Trả lại và nhập lý do.

5. Các thay đổi trạng thái cần được ghi audit để truy vết.

# 9. Quy tắc nghiệp vụ

| ID | Quy tắc | Mức áp dụng |
| --- | --- | --- |
| BR-001 | Không bắt đầu code cho đến khi chủ đầu tư trả lời nhóm câu hỏi bắt buộc trước GĐ1 | Quản trị dự án |
| BR-002 | Tất cả tùy biến phải nằm trong custom app akf_farm, không sửa lõi ERPNext | Kỹ thuật |
| BR-003 | Work Order bắt buộc gắn block, đầu việc, tổ phụ trách và ngày thực hiện | GĐ1 |
| BR-004 | Tổ trưởng chỉ thấy và thao tác việc của tổ mình | GĐ1 |
| BR-005 | Giám sát chỉ duyệt việc trong zone được phân quyền | GĐ1 |
| BR-006 | Field Log bắt buộc có ít nhất một ảnh hiện trường trước khi gửi | GĐ1 |
| BR-007 | Work Order quá hạn phải được đánh dấu/lọc bởi scheduled job hằng đêm | GĐ1 |
| BR-008 | GĐ1 chỉ hỗ trợ duyệt/trả lại đơn giản; checklist QA chi tiết thuộc GĐ2 | Phạm vi |
| BR-009 | Một block có tối đa 2 Crop Cycle active song song: gấc và sâm | GĐ2 |
| BR-010 | Labor Attendance sinh từ Field Log nhưng tính lương nằm ngoài phạm vi hệ thống | GĐ2 |
| BR-011 | Camera ở GĐ3 chỉ liên kết xem, không lưu video trong ERPNext | GĐ3 |
| BR-012 | AI/dự báo năng suất chỉ xem xét sau khi có dữ liệu sạch đủ lớn | GĐ3 |

# 10. Hạ tầng và vận hành

| Hạng mục | Thiết kế hiện tại | Lưu ý BA/Vận hành |
| --- | --- | --- |
| Local demo | Docker trên Windows hiện tại, frappe_docker, site akf.localhost, điện thoại cùng wifi truy cập qua IP LAN | Cần checklist hướng dẫn mở LAN và test PWA trên Android |
| Production | VPS 4 vCPU / 8GB RAM / 100GB SSD, HTTPS Let's Encrypt, tên miền riêng | Cần duyệt ngân sách và người đứng tên tài khoản |
| CSDL/cache | MariaDB 10.6, Redis theo stack ERPNext | Dùng mặc định ERPNext để giảm rủi ro |
| File ảnh | Private files trong site; GĐ2 cân nhắc S3-compatible object storage | Theo dõi tăng trưởng dung lượng ảnh |
| Backup | bench backup hằng đêm, đẩy bản sao ngoài server, giữ tối thiểu 30 bản | Cần test restore trước go-live |
| Bảo mật | Tài khoản cá nhân, mật khẩu tối thiểu, HTTPS, Version log | Cần chính sách đổi mật khẩu và khóa tài khoản khi nghỉ việc |

# 11. Tiêu chí nghiệm thu và UAT

## 11.1. Tiêu chí nghiệm thu Giai đoạn 1

Chạy trọn chu trình: tạo lệnh việc -> in phiếu PDF -> tổ trưởng đăng nhập PWA -> ghi nhật ký + ảnh -> giám sát duyệt -> dashboard cập nhật.

Tắt wifi điện thoại giữa chừng -> nhật ký lưu nháp -> bật lại -> tự đồng bộ thành công.

Gửi nhật ký không có ảnh -> hệ thống từ chối.

Tài khoản tổ A không thấy lệnh việc tổ B.

Giám sát zone 1 không duyệt được việc zone 2.

Việc quá hạn được đánh dấu hoặc hiển thị trong dashboard/danh sách lọc.

Phiếu in A4/A5 có đủ thông tin nghiệp vụ và checklist/chữ ký.

## 11.2. Bộ kịch bản UAT đề xuất

| TC ID | Kịch bản | Dữ liệu test | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- | --- |
| UAT-001 | Tạo block và xem trong lưới 5x5 | Zone 1, Block 1-1 | Block lưu đúng, hiển thị đúng zone/trạng thái |
| UAT-002 | Tạo Work Order từ Task Template | Template bón phân, tổ A, Block 1-1 | Work Order Chưa làm, tổ A nhìn thấy trên PWA |
| UAT-003 | Tổ trưởng hoàn thành việc có ảnh | Tài khoản tổ A, 1 ảnh hiện trường | Field Log tạo thành công, Work Order Chờ nghiệm thu |
| UAT-004 | Từ chối nhật ký thiếu ảnh | Không upload ảnh | Hệ thống báo lỗi và không gửi nhật ký |
| UAT-005 | Offline queue | Tắt wifi trước khi gửi | Dữ liệu lưu nháp, bật mạng thì đồng bộ |
| UAT-006 | Giám sát duyệt việc | Tài khoản giám sát zone 1 | Duyệt được việc zone 1, dashboard cập nhật |
| UAT-007 | Giám sát khác zone bị chặn | Tài khoản giám sát zone 2 mở việc zone 1 | Không thấy hoặc không có quyền duyệt |
| UAT-008 | Tổ khác bị chặn dữ liệu | Tài khoản tổ B mở việc tổ A | Không thấy việc tổ A |
| UAT-009 | In phiếu giao việc | Một Work Order hợp lệ | PDF/A4/A5 đủ mã phiếu, block, việc, tổ, checklist, chữ ký |
| UAT-010 | Đánh dấu quá hạn | Work Order quá ngày chưa hoàn thành | Job/danh sách thể hiện quá hạn |

# 12. Rủi ro và phương án giảm thiểu

| ID | Rủi ro | Mức | Ảnh hưởng | Giảm thiểu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-001 | Chưa có người quản trị ERPNext lâu dài sau bàn giao | Cao | Hệ thống dễ bị bỏ rơi khi có lỗi, user mới, backup/restore | Tài liệu vận hành tiếng Việt, đào tạo admin nội bộ, cân nhắc managed service |
| R-002 | Sóng 4G tại trại kém hơn dự kiến | Trung bình | Offline queue dài, ảnh dồn, người dùng mất niềm tin | Nén ảnh mạnh, đồng bộ nền, pilot 1 zone, dùng phiếu giấy song song |
| R-003 | Người dùng hiện trường không quen dùng app | Trung bình | Bỏ app, dữ liệu không đầy đủ | PWA tối giản, đào tạo tại ruộng, pilot 2-4 tuần |
| R-004 | Thiếu SOP/định mức thật | Cao | Task Template và báo cáo định mức không sát thực tế | Chốt người sở hữu SOP, dùng dữ liệu mẫu tạm nhưng đánh dấu cần xác nhận |
| R-005 | Danh sách block/tổ chưa rõ | Cao | Không thể setup dữ liệu nền và phân quyền đúng | Yêu cầu Excel/sơ đồ block, danh sách tổ và tổ trưởng trước khi code |
| R-006 | Ảnh tăng dung lượng nhanh | Trung bình | VPS đầy ổ, backup chậm | Giới hạn kích thước ảnh, theo dõi storage, chuyển object storage ở GĐ2 |
| R-007 | Nâng cấp ERPNext phá tùy biến | Thấp | Lỗi sau nâng cấp | Không patch lõi, ghim version v15, test staging trước nâng cấp |
| R-008 | Kỳ vọng GĐ2/GĐ3 bị kéo vào MVP | Trung bình | Trễ tiến độ GĐ1 | Chốt rõ ngoài phạm vi GĐ1 và dùng backlog cho giai đoạn sau |

# 13. Câu hỏi mở cần xác nhận

| ID | Câu hỏi | Người trả lời đề xuất | Thời điểm cần |
| --- | --- | --- | --- |
| Q-001 | Danh sách 25 block đã có diện tích, ranh giới, tên gọi và file Excel/sơ đồ chưa? | Chủ đầu tư/Quản lý trại | Trước GĐ1 |
| Q-002 | Hiện có mấy tổ sản xuất, mỗi tổ bao nhiêu người, ai là tổ trưởng, tổ phụ trách block cố định hay điều động hằng ngày? | Chủ đầu tư/Trưởng sản xuất | Trước GĐ1 |
| Q-003 | SOP trồng gấc và sâm đất, định mức công/vật tư từng việc đã có chưa, ai là người chốt? | Kỹ thuật/Trưởng sản xuất | Trước GĐ1 |
| Q-004 | Tổ trưởng/giám sát đã có smartphone Android chưa, công ty có trang bị nếu thiếu không? | Chủ đầu tư | Trước GĐ1 |
| Q-005 | Sóng 4G trong 250ha tốt/chập chờn/mất ở khu nào? | Quản lý trại | Trước GĐ1 |
| Q-006 | Cách tính công là theo ngày, theo giờ hay khoán theo khối lượng? | Chủ đầu tư/Kế toán/Trưởng sản xuất | Trước GĐ1 |
| Q-007 | Ai là admin nội bộ vận hành phần mềm sau bàn giao? | Chủ đầu tư | Trước GĐ1 |
| Q-008 | Ngân sách VPS và tên miền đã được duyệt chưa, ai đứng tên tài khoản? | Chủ đầu tư | Trước go-live |
| Q-009 | Mốc muốn dùng thật là khi nào, có mùa vụ/thu hoạch bắt buộc phải kịp không? | Chủ đầu tư | Trước go-live |
| Q-010 | Có đồng ý pilot 1 zone trong 2-4 tuần trước khi mở toàn bộ 25 block không? | Chủ đầu tư | Trước go-live |
| Q-011 | Dữ liệu cũ Excel/sổ sách có cần chuyển vào hệ thống hay bắt đầu mới? | Chủ đầu tư/Trưởng sản xuất/Kế toán | Trước go-live |
| Q-012 | Kho hiện có mô hình 1 kho trung tâm hay kho theo zone, danh mục vật tư khoảng bao nhiêu mặt hàng? | Thủ kho/Trưởng sản xuất | Trước GĐ2 |
| Q-013 | Đơn giá ngày công và vật tư lấy từ đâu, ai cập nhật? | Kế toán/Chủ đầu tư | Trước GĐ2 |
| Q-014 | Thu hoạch cân ở đâu, có cân điện tử chưa, model/hãng gì? | Quản lý trại | Trước GĐ2/GĐ3 |
| Q-015 | Dự án theo chuẩn truy xuất nào: VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ hay yêu cầu riêng của khách mua? | Chủ đầu tư/Kinh doanh | Trước GĐ3 |

# 14. Khuyến nghị BA trước khi triển khai

Tổ chức một buổi chốt scope GĐ1 với chủ đầu tư, trưởng sản xuất, giám sát, thủ kho/kế toán nếu có liên quan.

Tạo file Excel dữ liệu nền gồm Zone, Block, Work Team, User, Task Template để nhập mẫu ngay từ đầu.

Chốt rõ “không làm trong GĐ1” bằng văn bản để tránh trượt scope sang kho, chấm công, QA chi tiết và mùa vụ tự động.

Làm prototype PWA thật sớm với 1-2 màn hình Việc hôm nay/Ghi nhật ký để kiểm tra độ dễ dùng ngoài ruộng.

Pilot 1 zone trong 2-4 tuần, đo tỷ lệ ghi nhật ký đủ ảnh, tỷ lệ đồng bộ lỗi, số việc trả lại và phản hồi người dùng.

Viết tài liệu vận hành tối thiểu: tạo user, phân quyền, backup/restore, xử lý sync lỗi, kiểm tra dung lượng ảnh.

# 15. Kết luận

Spec ngày 12/06/2026 đã đủ nền để chuyển thành backlog triển khai GĐ1, với điều kiện phải khóa lại các dữ liệu đầu vào bắt buộc: block, tổ, SOP, thiết bị, sóng 4G, cách tính công và admin vận hành. Về mặt BA, nên xem GĐ1 là một MVP vận hành thật ở quy mô pilot, không phải bản demo giao diện.

Các tiêu chí nghiệm thu về offline, ảnh bắt buộc, phân quyền và dashboard cần được giữ chặt vì đây là các yếu tố quyết định hệ thống có dùng được tại nông trại hay không.